Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

NR …...../...../.............../2021 r.

zawarta w dniu ….............................  r. w Gubinie pomiędzy:

Gminą  Gubin z siedzibą w Gubinie  ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin

reprezentowaną przez:

p. Zbigniewa Barskiego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie p. Zofii Rzęsista - Skarbnika Gminy

zwaną w dalszej części Zamawiającym

a

…..................................................................................................................................................                                       NIP  …..........................................                                                                                                                     reprezentowanym przez: …........................................................................................................,

zwanym dalej Zleceniobiorcą, zawarto umowę o następującej treści:
                                                                        § 1.

1. Zamawiający zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków oczyszczonych wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabice (bloki), Gmina Gubin”

## 2. Przedmiotem umowy jest pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków oczyszczonych wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabice (bloki), Gmina Gubin”

Usługa obejmuje nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym polegającym na dostawie, montażu i uruchomienie fabrycznie nowej mechaniczno kompletnej kontenerowej biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z wylotem ścieków oczyszczonych oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Grabice.

3. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności:

1) nadzór inwestorski nad realizacją robót zgodnie z zakresem umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych, polegający na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych objętych niniejszą umową,

2) reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodności prowadzonych robót budowlanych, polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, treścią oferty, założeniami SWZ, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także wymogami wynikającymi z umowy zawartej przez Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą,

3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

4) pełna znajomość dokumentacji projektowej, treści oferty Wykonawcy oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, a także przez Wykonawcę z podwykonawcą (o ile taka będzie zawarta), kontrolowanie osób zaangażowanych w realizację robót w tym podwykonawców i weryfikacja ich kwalifikacji,

5) podejmowanie decyzji o prowadzeniu, kontynuacji robót budowlanych lub w uzasadnionych przypadkach ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy lub w przypadku gdyby kontynuacja robót mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,

6) sprawdzenie czy dostarczona lokalna oczyszczalnia ścieków wraz z armaturą i urządzeniami są zgodne pod względem techniczno-jakościowym z dokumentacją, zawartą umową oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę.

7) nadzorowanie prawidłowości posadowienia i montażu obiektu oczyszczalni, urządzeń, kompletnej armatury oraz sieci kanalizacyjnej,

8) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wybudowaniem,

9) żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego o zaistniałych wadach oraz w przypadku nie usunięcia tych wad przez Wykonawcę,

10) powiadamianie Zleceniodawcy o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w toku wykonania zadania,

11) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych  i przekazywaniu ich do użytkowania,

12) wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

13) założenie oraz rzetelne i bieżące dokonywanie wpisów do Dziennika budowy dla każdego obiektu oczyszczalni.

14) udział w odbiorze końcowym (w tym: sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej: min. certyfikaty, badania, zgodność map poinwentaryzacyjnych z dokumentacją techniczną),

15) złożenie pisemnego oświadczenia o kompletności dokumentacji związanej z zakończeniem odbioru robót

16) zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego, w okresie faktycznego wykonywania robót budowlanych oraz każdorazowo w przypadku odbioru robót ulegających zakryciu i w razie konieczności na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych przekazane z trzygodzinnym wyprzedzeniem,

17)  liczba pobytów Zleceniobiorca w miejscu prowadzania prac musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót Zamawiający wymaga codziennej obecności na budowie,

18) pełna odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym prawem, w zakresie przewidzianym w projekcie, SWZ oraz dokumentami przetargowymi,

19) systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji zadania zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz kontrola terminowości wykonywania robót. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,

20) egzekwowanie i nadzór nad usunięciem wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia,

21 ) pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym,

22)  udział w odbiorze dokonanym nie później niż 3 miesiące przed upływem okresu gwarancji w obecności Zamawiającego oraz  Wykonawcy,

23) wykonywanie innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawnych oraz potrzeb realizowanej inwestycji,

4. Inspektor zobowiązuje się stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru w zakresie zapewniającym właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia i dokumentować swoje wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone.

5. Inspektor zobowiązany jest przybyć na teren budowy w ciągu 24 godzin od wezwania dokonanego w formie telefonicznej przez Zamawiającego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu                 i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych   w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

7. Inspektor nadzoru nie ma prawa  akceptować bez zgody zamawiającego  wykonywania robót, stosowania materiałów i wprowadzania  rozwiązań   w sposób odmienny niż przewidziany w dokumentacji projektowej.

§ 2.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie                   z obowiązującymi przepisami prawnymi.

2. Zmiana sposobu wykonania zadania w tym zastosowanie innych materiałów, metod itp. wymaga zgody Zamawiającego.

§ 3.

1.Nadzór inwestorski, stanowiący przedmiot umowy, zaczyna się od dnia zawarcia umowy i obowiązuje w okresie realizacji inwestycji do dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, ich odbioru końcowego i całkowitego rozliczenia robót, a także w okresie rękojmi, gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót.

2. Po zakończeniu realizacji inwestycji Zleceniobiorca ma obowiązek, na zawiadomienie przez Zamawiającego uczestniczyć w postępowaniu reklamacyjnym oraz czynnościach odbioru ostatecznego po upływie terminu rękojmi i gwarancji udzielonej przez Zleceniobiorcę robót.

3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Zleceniodawcy lub osobom trzecim wskutek nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 4.

1. Wynagrodzenie umowne zapłacone zostanie Zleceniobiorcy jednorazowo po zakończeniu robót instalacyjnych.

2. Z tytułu wykonania umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:               …................................... zł netto ( słownie: ….................................................złotych 00/100)

…................................... zł brutto (słownie: …............................................... złotych 00/100)

3. Podstawę wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę będzie stanowił protokół spisany po zakończeniu i odebraniu prac związanych z realizacją inwestycji.

4. Wypłata  wynagrodzenia za wykonanie nadzoru inwestorskiego nastąpi na rachunek                Nr …................................................ w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu rachunku (faktury)  z zastrzeżeniem ust. 3.

5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy podany na fakturze. Wykonawca oświadcza, że rachunek ten jest jego własnością i związany jest z prowadzeniem jego Firmy oraz, że rachunek ten znajduje się na „białej liście podatników VAT”.

6.  Jeżeli podany na fakturze rachunek nie znajduje się na „białej liście podatników VAT” to płatność dokonana będzie na rachunek znajdujący się na przedmiotowej liście lub płatność dokonana będzie metodą podzielonej płatności na rachunek podany na fakturze.

7.   Postanowienia punktu 5 lub 6 obowiązują pod rygorem odmowy zapłaty

§ 5.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

a) nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Umowa może zostać rozwiązana na zasadzie porozumienia stron.

3. W przypadku przewidzianym w ust. 1 lit. a)  oraz  gdy Zleceniobiorca odstępuje od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zleceniobiorcy nie przysługuje wynagrodzenie za niewykonaną część robót.

4. W przypadku odstąpienia od umowy w warunkach przewidzianych w  ust. 1 lit. b) oraz rozwiązania umowy za porozumieniem stron wynagrodzenie zostanie obliczone proporcjonalnie do okresu  trwania umowy i zaawansowania prac

§ 6.

1.Zamawiający ma prawo do kar umownych:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Zleceniobiorcy lub przez Zleceniobiorcę bez winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2,

b) w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę w wysokości 100 zł wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 4 ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek

2. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć nie wykonywanie zadań określonych w  umowie w tym  również nie uczestniczenie Inspektora nadzoru na terenie budowy zgodnie z §1 ust. 2, § 3 ust. 2 oraz  na wezwanie  Zleceniodawcy  w postępowaniu reklamacyjnym prowadzonym wobec wykonawcy prac w okresie wykonywania umowy, okresie rękojmi i  gwarancji oraz w odbiorze pogwarancyjnym.

3. Jeżeli pobrane kary umowne nie pokrywają wysokości szkody, Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania na warunkach ogólnych.

§ 7.

Za szkody wynikłe z nienależytego wykonywania nadzoru Zleceniobiorca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8.

Zamawiający potwierdza, że działając jako administrator danych osobowych, jest uprawniony do przetwarzania oraz udostępnienia Wykonawcy danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Strony, a Wykonawca potwierdza, że w wyniku udostępnienia ww. danych osobowych staje się ich administratorem i jest zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

§ 9.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10.

Ewentualne spory wynikłe, z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne właściwe dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 11.

Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia Jej przez obie strony umowy.

§ 12.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego  i jeden dla Zleceniobiorcy.

………………………......                                                                     …………………………

/Zleceniobiorca/                                                                                     /Zamawiający/

……………………….

/Kontrasygnata/