Gubin, dnia 19.11.2021 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Gmina Gubin zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn**. PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA pn. *„Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Dobrzyń - Gmina Gubin”*** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł.

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Gubin**

**ul. Obrońców Pokoju 20**

**66-620 Gubin**

**NIP 926 00 08 977**

**tel. 68 359 16 40, fax 68 359 16 40**

e-mail: urzad@gminagubin.pl

adres strony internetowej: <http://bip.gminagubin.pl>

Godziny urzędowania: od godz. 7 **30** do godz. 15 **30**

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie zgodności jej realizacji   
   z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu   
   i stosowania w budownictwie,
3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie go do użytkowania,
4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
5. kontrolowanie terminowości realizacji prac wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót,
6. prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową,
7. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,
8. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
9. udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy,
10. uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykonać swą funkcję z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej dbając o bezpieczeństwo ludzi i jakość wykonywanych robót,
11. uczestniczenie w kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą lub inną uprawnioną do tego instytucję, a dotyczących elementów dokumentacji obowiązującej   
    w procedurze dofinansowania Projektu,
12. uczestnictwo inspektora nadzoru na budowie minimum 2 razy w tygodniu, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy,
13. uczestnictwo inspektora nadzoru przy przeglądach gwarancyjnych,
14. przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów związanych   
    z odbiorem końcowym.
15. O zamówienia może ubiegać się Zleceniobiorca, który spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia oraz winien wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne:

**- branża elektryczna** w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający min. 3 letnie doświadczenie zawodowe po

uzyskaniu uprawnień,

Dopuszcza się pełnienie przez jedną osobę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w więcej niż jednej branży, pod warunkiem posiadania uprawnień. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (**Dz.U.2020.1333 t.j.** ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ~~(~~**Dz.U.2021.1646 t.j.**)**.**

**W celu potwierdzenia że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia** w zakresie opisanym powyżej do oferty należy dołączyć: **wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 2).

1) Wynagrodzenie będzie płatne **jednorazowo**, na podstawie protokołu końcowego odbioru prac podpisanego przez strony postępowania oraz faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę.

**3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zamówienia: **od daty podpisania umowy z Wykonawcą do zakończenia i rozliczenia inwestycji oraz w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawcę robót budowlanych** (Inspektor nadzoru zobowiązany jest uczestniczyć w przeglądach i odbiorach wynikających z okresu gwarancyjnego i rękojmi Wykonawcy robót).

**4. KRYTERIA OCENY OFERT**

* Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
* **cena (C) – 100 %**

**5. OFERTA**

1. Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

**Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT od towarów i usług,** z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

2. Ze Zleceniobiorcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej łącznej liczbie zdobytych punktów, Zamawiający wezwie Zleceniobiorców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Zleceniobiorcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Zleceniobiorców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych   
i informacji.

**5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Gubin **do dnia 26.11.2021r., do godz. 9 30** zaadresowanej: Gmina Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66 – 620 Gubin, z dopiskiem:

**„PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: pn.: *„Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Dobrzyń - Gmina Gubin”* - nie otwierać przed dniem 26.11.2021r. do godz. 10 00. ”**

W przypadku wysłania ofert za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data   
i godzina wpływu przesyłki z ofertą do Urzędu Gminy Gubin.

Wójt Gmin Gubin

(-) Zbigniew Barski

Załączniki:

1/ Wzór oferty

2/ Wykaz osób

3/ Wzór umowy