**Gubin 14.09.2020 r.**

**Zamawiający:**

**Gmina Gubin**

**ul. Obrońców Pokoju 20**

**66-620 Gubin**

Zamawiający: Gmina Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin

zaprasza do złożenia oferty na:

pełnienie pełne­go nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin – etap III”, **„**Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla budynku wielolokalowego w miejscowości Jaromirowice na działce 165/4” oraz „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla budynku wielolokalowego w miejscowości Kozów, gmina Gubin” prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego prowadzonego w oparciu o zarządzenie wewnętrzne Wójta Gminy Gubin nr 41/2014 z dnia 15 maja 2014 r w/s wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

**I. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn:

**Zadanie nr 1** - usługa obejmuje nadzór inwestorski nad budową 69 sztuk fabrycznie nowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin– etap III”.

Zadanie nr 1 podzielone jest na II etapy :

**Etap I - 35 szt. PBOŚ w miejscowościach:** Bieżyce (6 szt.), Chęciny (2 szt), Chlebowo (5 szt), Chociejów (3 szt.), Czarnowice (2 szt.), Dobrzyń (1 szt.), Drzeńsk Mały (2 szt.), Grabice (3szt.), Jaromirowice (5 szt.), Komorów (5 szt.), Koperno (1 szt.).

**Etap II - 34 szt. PBOŚ w miejscowościach:** Markosice (1 szt), Mielno (2 szt.), Nowa Wioska (1 szt.), Polanowice (1 szt.), Pole (1 szt.), Późna (5 szt.), Przyborowice (1 szt), Sadzarzewice (1 szt.), Stargard Gubiński (2 szt.), Starosiedle (4 szt.), Strzegów (5 szt.), Wałowice (4 szt.), Węgliny (2 szt.), Wielotów (1 szt.), Żytowań (3 szt.)

**Zadanie nr 2 nadzór inwestorski dotyczący wykonania inwestycji „**Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla budynku wielolokalowego w miejscowości Jaromirowice na działce 165/4”

**Zadanie nr 3 nadzór inwestorski dotyczący wykonania inwestycji -** „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla budynku wielolokalowego w miejscowości Kozów, gmina Gubin”

4**.** Z dokumentacją techniczną można się zapoznać na stronie [**www.**bip.gminagubin.pl](http://www.bip.gminagubin.pl) w zakładce Przetargi – Przetarg na: „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin – etap III” – z dnia 11.08.2020r., **„**Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla budynku wielolokalowego w miejscowości Jaromirowice na działce 165/4” – z dnia 19.08.2020r., oraz „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla budynku wielolokalowego w miejscowości Kozów, gmina Gubin” – z dnia 20.08.2020r. lub w siedzibie Zamawiającego*.*

5. Inspektor Nadzoru sprawuje pieczę nad realizacją zamówienia, ocenia zgodność realizacji przedsięwzięcia z projektem, SIWZ oraz ofertą Wykonawcy a także kontroluje jakość i ilość robót, opiniuje zasadność wykonania i rozliczenie robót zamiennych, kontroluje rozliczenie finansowe budowy.

6. Szczegółowy zakres obowiązków został określony we wzorze umowy stanowiącej zał. nr 2 niniejszego zapytania.

7. Określenie przedmiotu za pomocą kodów: CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

8. Zwrot kosztów postępowania – Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Zakres przedmiotu:

1) nadzór inwestorski nad realizacją robót zgodnie z zakresem umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych, polegający na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych objętych umową na wykonanie oczyszczalni,

2) reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodności prowadzonych robót budowlanych, polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, treścią oferty, założeniami SIWZ, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także wymogami wynikającymi z umowy zawartej przez Zamawiającego z Instytucją Zarządzająca tj. Samorządem Województwa Lubuskiego o przyznaniu pomocy finansowej dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

4) pełna znajomość dokumentacji projektowej, treści oferty Wykonawcy oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, a także przez Wykonawcę z Podwykonawcą (o ile taka będzie zawarta), kontrolowanie osób zaangażowanych w realizację robót w tym podwykonawców i weryfikacja ich kwalifikacji,

5) podejmowanie decyzji o prowadzeniu, kontynuacji robót budowlanych lub w uzasadnionych przypadkach ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy lub w przypadku gdyby kontynuacja robót mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,

6) sprawdzenie czy dostarczone przydomowe i lokalne oczyszczalnie ścieków wraz z armaturą i urządzeniami są zgodne pod względem techniczno-jakościowym z zawartą umową oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę,

7) nadzorowanie prawidłowości posadowienia i montażu obiektu oczyszczalni, urządzeń, kompletnej armatury oraz podłączenia całego systemu przydomowej oczyszczalni ścieków do rury wylotowej kanalizacji sanitarnej wewnętrznej budynku,

8) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wybudowaniem w tym certyfikatem na zgodność z normami PN-EN 12566-3+A2:2013-10 oraz raportem badań PBOŚ, zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A2:2013-10 w zakresie: wodoszczelności, wytrzymałości, efektywności oczyszczania oraz trwałości, wystawionym przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską,

9) żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego o zaistniałych wadach oraz w przypadku nie usunięcia tych wad przez Wykonawcę,

10) powiadamianie Zleceniodawcy o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w toku wykonania zadania,

11) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania,

12) wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

13) założenie oraz rzetelne i bieżące prowadzenie książki obiektu dla każdej oczyszczalni ścieków.

14) Udział w odbiorze końcowym (w tym: sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej: min. certyfikaty, badania, zgodność map poinwentaryzacyjnych z dokumentacją techniczną),

15) złożenie pisemnego oświadczenia o kompletności dokumentacji związanej z zakończeniem odbioru robót dla I i II etapu zadania nr 1 oraz 2 lokalnych oczyszczalni ścieków – zadanie nr 2 i 3,

16) zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego, w okresie faktycznego wykonywania robót budowlanych oraz każdorazowo w przypadku odbioru robót ulegających zakryciu i w razie konieczności na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych przekazane z dwugodzinnym wyprzedzeniem,

17) liczba pobytów Zleceniobiorca w miejscu prowadzania prac musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót – Zamawiający wymaga codziennej obecności na budowie każdego z obiektów oczyszczalni,

18) pełna odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym prawem, programem PROW 2014-2020, umową zawartą pomiędzy Gminą Gubin z Instytucją Zarządzająca tj. Samorządem Województwa Lubuskiego oraz Wykonawcą robót budowlanych w zakresie przewidzianym w projekcie, SIWZ oraz dokumentami przetargowymi,

19) systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji zadania zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz kontrola terminowości wykonywania robót. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy – bieżące oraz rozliczenia etapu I i rozliczenie końcowe (etap II), oraz 2 lokalnych oczyszczalni ścieków,

20) egzekwowanie i nadzór nad usunięciem wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia,

21 ) pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym,

22) udział w odbiorze dokonanym nie później niż 3 miesiące przed upływem okresu gwarancji w obecności Zamawiającego oraz Wykonawcy,

23) w przypadku przekazania na własność przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na rzecz użytkowników, przed terminem upływu gwarancji, udział inspektora nadzoru w przeglądzie stanu technicznego oczyszczalni dokonywanym w dniu przekazania oczyszczalni na własność użytkownikowi w jego obecności. Przegląd zostanie przeprowadzony w obecności Wykonawcy. Sporządzony protokół podpisują wszystkie strony,

24) wykonywanie innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawnych oraz potrzeb realizowanej inwestycji.

**II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

**1. Posiadane doświadczenie:**

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Zleceniobiorca wykaże w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie minimum 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN 12566-3+A2:2013-10 lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN 12566-3+A2:2013-10 o wartości co najmniej 1.000 000,00, oraz min. jednej lokalnej oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 30.000 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały należycie wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencja bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Zleceniobiorca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi.

Usługi wykraczające poza wymagany charakter nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga aby podał wartości, przedmiot, daty wykonania i odbiorów wymienionych usług oraz załączył dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie. Wykaz wykonanych usług należy przygotować według wzoru stanowiącego nr 5 do zapytania ofertowego wraz z potwierdzeniem czy roboty zostały wykonane z należytą starannością.

**2. Posiadane kwalifikacje:**

O zamówienia może ubiegać się Zleceniobiorca, który spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia: winien wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne:

**- branża sanitarna** w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, posiadający min. 3 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień na stanowisku inspektora nadzoru robót sanitarnych.

**- branża elektryczna** w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający min. 3 letnie doświadczenie zawodowe po

uzyskaniu uprawnień,

Dopuszcza się pełnienie przez jedną osobę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w więcej niż jednej branży, pod warunkiem posiadania uprawnień. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (**Dz.U.2020.782 t.j.** ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Dz. U. z 2020 r., poz. 220); **W celu potwierdzenia że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia** w zakresie opisanym powyżej do oferty należy dołączyć: **wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 6).

**III. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji**

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryterium ceny. **Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium**

**1. Kryterium cena „C”**

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. Ilość punktów w kryterium cena dla danej oferty obliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

**Cena = (Cn /Cb) x100 pkt**

Gdzie: Cn – oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto oferty,

Cb – oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty.

**Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę**

**Punktów.**

**Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 100.**

UWAGA. Ocenie ofert podlegają wyłącznie oferty złożone przez wykonawców, którzy nie

podlegają wykluczeniu, a ich oferty odrzuceniu.

Zamawiający udzieli zamówienia Zleceniobiorcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów oraz spełni wszystkie warunki i wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Zleceniobiorców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

**V. Termin i miejsce składania ofert:**

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera bądź dostarczyć osobiście wg załączonego wzoru **zał. nr 1 *Formularza ofertowego*** w zamkniętej kopercie z następującym opisem:

Oferta na **pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin – etap III”, „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla budynku wielolokalowego w miejscowości Jaromirowice na działce 165/4” oraz „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla budynku wielolokalowego w miejscowości Kozów, gmina Gubin”**

na adres: Gmina Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin.

**w terminie do 22 września 2020 r. do godz. 9.30**

- oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

- oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, będą

odsyłane bez otwierania,

- o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie

data wysłania przesyłki,

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert.

**VI. Dopuszczalne formy składania ofert:**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

- za pośrednictwem poczty lub kuriera

- dostarczyć osobiście

**VII. Sposób sporządzenia oferty:**

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim zgodnie z drukiem formularza oferty stanowiącym zał. nr 1 do zapytania cenowego.

2. Zleceniobiorca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna cena. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, oferty te zostaną odrzucone.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Zleceniobiorcy.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty ( w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę podpisując ofertę.

6. Załączone do oferty kserokopie dokumentów, muszą być sporządzone w czytelnej formie oraz poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Zleceniobiorcy w postępowaniu.

7. Oferta powinna zawierać:

- formularz oferty (wg zał. nr 1 do zapytania o cenę).

- wykaz wykonanych usług (wg. załącznika nr 5 do zapytania o cenę)

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających wymagane uprawnienia (wg. zał. nr 6 do zapytania o cenę) .

- kopię aktualnego /nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty/ odpisu z właściwego rejestru ewidencji działalności gospodarczej potwierdzoną przez składającego ofertę za zgodność z oryginałem.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania o cenę przed

upływem terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie

internetowej Zamawiającego [www.bip.gminagubin.pl](http://www.bip.gminagubin.pl).

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy wartość

oferty z najniższą ceną przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego ze Zleceniobiorcami oraz przekazywania oświadczenia i dokumentów a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się ze Zleceniobiorcami.**

1. Zapytania do prowadzonego postepowania można kierować do Zamawiającego pisemnie, lub drogą elektroniczną do dnia 17.09.2020 r., do godziny 15.00.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej (w formacie pdf) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu 17.06.2020 r., do godz. 15.00.

4. Korespondencję w formie pisemnej Zleceniobiorcy są zobowiązani wysyłać bądź składać

na adres:

**Urząd Gminy w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin.**

5. Korespondencje w formie elektronicznej należy kierować na adres:

urzad@gminagubin.pl

6. Przesłanie korespondencji na inny adres niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł się zapoznać z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

7. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

8. Osobą uprawnioną do porozumienia się ze Zleceniobiorcą jest: Monika Połatyńska tel.:

**68 359 1640 w. 133.**

9. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z tym wszelka korespondencja z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim.

**IX. Warunki wykluczenia Zleceniobiorcy:**

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Zleceniodawcy, a Zleceniobiorcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

e) pozostawaniu ze Zleceniobiorcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

**X. Termin realizacji zamówienia**

Terminem sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zaczyna się od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, ich odbioru końcowego i całkowitego rozliczenia robót, a także w okresie rękojmi, gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót.

Końcowy termin realizacji robót budowlanych został wyznaczony do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Przewidywane terminy wykonania robót:

**- I etap – zadanie nr 1 – do dnia 15 październik 2020r.,**

**- II etap- zadanie nr 1 - do 15 kwietnia 2021 r.**

**- lokalne oczyszczalnie ścieków w m. Jaromirowice i Kozów zadanie nr 2 i 3 – do dnia 31.10.2020r.**

Za termin zakończenia danego etapu oraz budowy lokalnych oczyszczalni w m. Jaromirowice i Kozów uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót dla danego etapu oraz lokalnych oczyszczalni ścieków. **Zamawiający dopuszcza na wniosek Zleceniobiorcy robót budowlanych wcześniejsze podjęcie prac związanych z wykonaniem zadanie 1 - etap II, z zastrzeżeniem terminu odbioru i płatności nie nastąpi wcześniej niż 04.01.2021r. Szczegółowy termin realizacji zadania zostanie ustalony w harmonogramie realizacji zadania.**

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia, w którym upływa ostateczny termin

składania ofert.

**XI. Odrzuceniu podlegają oferty:**

1. Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

2. Oferta złożona przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.

3. Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą Zleceniobiorcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

5. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym - Zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

6. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Zleceniobiorcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji bez wyboru żadnej oferty.

**XII. Warunki płatności:**

1. Wynagrodzenie Zleceniodawcy płatne będzie na podstawie wystawionej przez Zleceniodawcę

faktury/ rachunku w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

**XIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu**

**potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - zał. nr 1

2. Wzór umowy – zał. nr 2

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 1 pzp) - zał. nr 3

3. Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 1 pkt 15 pzp)- zał. nr 4

4. Wykaz usług - zał. nr 5

5. Wykaz osób – zał. nr 6 wraz z uprawnieniami.

6. Poświadczenia/ referencje/inny dokument potwierdzający spełnienie warunku opisanego

w rozdziale II.

7. Aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

**XIV. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie lub drogą mailowa wszystkich zainteresowanych oferentów, którzy przesłali oferty w ustalonym terminie.

 ……………………………………..